

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЧЕРКАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

05.12.2023 с.Новочеркасск № 88-п

О внесении изменений в постановление администрации Новочеркасского сельсовета от 29.12.2023 № 97-п

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,

1. Внести изменения в постановление администрации Новочеркасского сельсовета от 29.12.2022 № 97-п «Об утверждении Перспективного Плана развития по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области (далее – Постановление).

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Перспективный План развития по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2023 – 2030 годы, согласно приложению.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Н.Ф.Суюндуков

Приложение № 1

 к постановлению администрации

Новочеркасского сельсовета

Саракташского района

Оренбургской области

от 29.12.2023 № 97-п

Перспективный План развития по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района оренбургской области на 2023 – 2030 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. Нормативно - правовое обеспечение мер пожарной безопасности
 |
| 1.1 | Разрабатывать, принимать и своевременно актуализировать правовые акты по вопросам:-организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения;-организации обучения населения мерам пожарной безопасности, пожарно-профилактической работы в жилом секторе на территории поселения. | По мере необходимости в течение всего периода  | Администрация сельсовета |
| 1. Реализация полномочий по вопросам обеспечения пожарной безопасности
 |
| 2.1 | Организация обучения населения поселения  мерам пожарной безопасности, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространения пожарно-технических знаний: - на собраниях, сходах граждан включение вопросов о пожарной  безопасности;- размещение информации в социальных сетях, на информационных стендах, в т.ч. и информирование населения об обеспечении пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и гибель людей;- проведение разъяснительной работы среди населения о целесообразности оборудования жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений. | Постоянно  | Администрация сельсовета |
| 2.2 | Организация и проведение мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе:- проведение подворовых обходов; - проведение мероприятий по выявлению бесхозных строений, помещений и других мест возможного проживания лиц без определённого места жительства. | Постоянно  | Администрация сельсовета, старосты сёл, рабочие группы |
| 2.3 | Контроль за обеспечением забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе: - проведение наружного технического осмотра сетей, колодцев согласно графикам планово-профилактического ремонта;- проверка состояния подъездных путей к зданиям и источникам противопожарного водоснабжения для беспрепятственного проезда и установки пожарной техники. При ухудшении погодных условий, связанных с выпадением осадков проведение проверок по обеспечению проездов к объектам и источникам противопожарного водоснабжения, своевременной очистки пожарных гидрантов в зимний период времени; - контроль за состоянием указателей местонахождения источников противопожарного водоснабжения;- контроль за техническим состоянием резервного пожарного насоса с двигателем внутреннего сгорания. | Постоянно | Администрация сельсовета , |
| 2.4 | Проведение испытаний водонапорных сетей населённых пунктов на водоотдачу  | ежегодно апрель, сентябрь | Администрация сельсовета, сотрудники 9 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Оренбургской области (по согласованию)  |
|  | Проверить состояние (с определением степени их износа) водопроводных сетей, разработать графики замены тупиковых линий с малым диаметром труб, участков водопроводной сети с пониженным давлением; изношенных участков водопроводных сетей в населенных пунктах:Красногор, Островное, ЕлшанкаНовочеркасск, Правобережный, Камышино | июнь-август2025 г.июнь-август2026 г. | Администрация сельсовета |
|  | 3. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности.Замена неисправных, устройства дополнительных пожарных гидрантов, искусственных пожарных водоемов |
|  |  | - с.Новочеркасск, ул.Рабочая (замена гидранта) | 2023 | Администрация сельсовета |
| - пос.Правобережный (замена гидранта) |
| - с.Красногор, ул.Уральская, вблизи дома № 27 (устройство дополнительного гидранта) | 2024 |
| - с.Островное, ул. Телеграфная, вблизи дома № 45 (устройство дополнительного гидранта) |
| с.Новочеркасск, ул.Мельникова, вблизи дома № 1 (устройство дополнительного гидранта) |
| - с.Красногор, ул.Советская, вблизи дома № 14 (устройство дополнительного гидранта) | 2025 |
| - с.Островное, ул. Базарная, вблизи дома № 11 (устройство дополнительного гидранта) |
| с.Новочеркасск, ул.Победы, вблизи дома № 44 (устройство дополнительного гидранта) |
| - с.Камышино ул.Школьная (устройство искусственного пожарного водоема |
| - с.Красногор, ул.Победы, вблизи дома № 1 (устройство дополнительного гидранта) | 2026 |
| - с.Островное, ул. Телеграфная, вблизи дома № 2 (устройство дополнительного гидранта) |
| с.Новочеркасск, ул.Мельникова, вблизи дома № 25 (устройство дополнительного гидранта) |
| с.Новочеркасск, ул.Луговая, вблизи дома №2 (устройство дополнительного гидранта) |
| - с.Елшанка, ул.Луговая, вблизи дома № 1 (устройство дополнительного гидранта) |
| - с.Красногор, ул.Оренбургская, вблизи дома № 1 (устройство дополнительного гидранта) | 2027 |
| - с.Островное, ул. Шевченко, вблизи дома № 3 (устройство дополнительного гидранта) |
| с.Новочеркасск, ул.Победы, вблизи дома № 7 (устройство дополнительного гидранта) |
| с.Новочеркасск, ул.Мельникова, вблизи дома № 66 (устройство дополнительного гидранта) |
| с.Новочеркасск, ул.Производственная, вблизи дома № 7 (устройство дополнительного гидранта) |
| - с.Островное, ул. Орская, вблизи дома № 2 (устройство дополнительного гидранта) | 2028 |
| - с.Красногор, ул.Молодежная, вблизи дома № 2 (устройство дополнительного гидранта) |
| - с.Красногор, ул.Уральская, вблизи дома № 2а (устройство дополнительного гидранта) |
| с.Новочеркасск, ул.Молодежная, вблизи дома № 7 (устройство дополнительного гидранта) |
| с.Новочеркасск, ул.Степная, вблизи дома № 15 (устройство дополнительного гидранта) |
| с.Новочеркасск, ул.Озерная, вблизи дома № 25 (устройство дополнительного гидранта) |
| - с.Елшанка, ул.Луговая, вблизи дома № 18 (устройство дополнительного гидранта) | 2029 |
| - с.Островное, ул. Телеграфная, вблизи дома № 15 (устройство дополнительного гидранта) |
| - с.Островное, ул. Медянка, вблизи дома № 5 (устройство дополнительного гидранта) |
| - с.Красногор, ул.Мира, вблизи дома № 4 (устройство дополнительного гидранта) |
| с.Новочеркасск, ул.Восточная, вблизи дома № 1 (устройство дополнительного гидранта) |
| - с.Островное, ул. Базарная, вблизи дома № 2 (устройство дополнительного гидранта) | 2030 |
| - с.Островное, ул. Базарная, вблизи дома № 31 (устройство дополнительного гидранта) |
| - с.Красногор, ул.Центральная, вблизи дома № 2 (устройство дополнительного гидранта) |
| - с.Красногор, ул.Восточная, вблизи дома № 7 (устройство дополнительного гидранта) |
| с.Новочеркасск, ул.Мусы Джалиля, вблизи дома №18 (устройство дополнительного гидранта) |
| с.Новочеркасск, ул.Луговая, вблизи дома № 23 (устройство дополнительного гидранта) |